АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

396920, Воронежская обл., Семилукский р-он, с. Землянск, пер. Колодезный, д. 4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2023 года № 77

с. Землянск

О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Землянского сельского поселения, администрация Землянского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 года №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Глав Землянского сельского поселения | А.А.Псарев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019 года № 101 (в редакции от 01.08.2023 г. № 77)

Муниципальная программа

Землянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Землянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Землянского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. Количества рейсов по расписанию. |
| Подпрограммы Основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» Основное мероприятие 1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Землянского сельского поселения. Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Землянского сельского поселения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования – 78350,54 тыс. руб., обл. бюджет – 40393,05 тыс. рублей, местный бюджет – 37957,49 тыс. рублей. На 2020 год – 8982,6 тыс. руб., в том числе обл. бюджет-4209,6 тыс. руб., местн. бюджет – 4773 тыс. руб. На 2021 год – 13526,75тыс. руб., в том числе обл. бюджет – 8954,75 тыс. руб., местн. бюджет – 4572 тыс. руб. На 2022 год – 12266,2 тыс. руб., в том числе обл. бюджет – 6932,6 тыс. руб., местн. бюджет-5333,6 тыс. руб. На 2023 год – 21600,59 в том числе обл. бюджет – 13687,6 тыс. рублей, местный бюджет – 7912,99 тыс. руб. На 2024 год – 10645,7 тыс. руб., в том числе обл. бюджет – 4819,7 тыс. руб, местн. бюджет – 5826 тыс. руб. На 2025 год – 11328,7тыс. руб., в том числе обл. бюджет – 4819,7 тыс. руб, местн. бюджет – 6509 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог. Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сокращение к 2025 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации

Безопасность дорожного движения в последнее десятилетие приобрела особую остроту в силу несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения (далее - ДТП) и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Содержание автомобильных дорог предусматривает обеспечение безопасности дорожного движения:

- качественная работа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети,

- разметка проезжей части,

- установка и замена дорожных знаков,

- содержание светофорных объектов,

- освещение улично-дорожной сети.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению БДД, законодательного, экономического, организованного, технического и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить БДД и обеспечить своевременное содержание автомобильных дорог территории.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является создание условий для обеспечения БДД на территории поселения.

Задачи Программы:

- содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов,

- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог.

- осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- сокращение к 2025 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих, нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения,

- ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог,

- прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог в границах поселения.

Основное мероприятие 2.

Обеспечение безопасности дорожного движения:

- приведение в соответствие горизонтальной дорожной разметки (первичное нанесение и восстановление изношенной дорожной разметки),

- установка (демонтаж) дорожных знаков,

- очистка, мойка стоек, дорожных знаков,

- устройство лотков для стока ливневой воды и искусственной неровности на дороге,

- организация наружной социальной рекламы по профилактике детского травматизма,

- поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения.

Основное мероприятие 3.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения:

- реконструкция и ремонт улично-дорожной сети,

- разработка ПСД и устройство остановочных павильонов на автобусных маршрутах,

- улучшение освещенности улиц поселений.

«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2020 год»

Тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет (прогнозные данные) |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Солдатская с.Землянск | 3585,78 | 19,757 | 3566,022 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Хохлатская с. Землянск | 647,869 | 4,291 | 643,578 |
| Итого | 4233,65 | 24,048 | 4209,6 |

«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2021 год»

Тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет(прогнозные данные) |
| Ремонт автомобильной дороги пер. Ветеринарный с. Землянск | 563208 | 4111,42 | 559096,58 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Серебрянка | 1472953 | 10752,56 | 1462200,44 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Малая Верейка | 2765294 | 20186,65 | 2745107,35 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Журавлевка с.Землянск | 1540674 | 11246,92 | 1529427,08 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Хохлатская с.Землянск | 3357868 | 24512,44 | 3333355,56 |
| Ремонт автомобильной дороги по пл. Леженина с.Землянск | 906607 | 6618,23 | 899988,77 |
| Итого | 10606604 | 77428,22 | 10529175,78 |

«Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2022 год»

| Наименование мероприятий | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет(прогнозные данные) |
| пер. Пионеров с. Землянск от км 0+360 до км 0+590 | 646 823,00 | 2 975,39 | 643 847,61 |
| Солдатская с. Землянск от км 2+010 до км 2+915 | 2 545 510,00 | 11 709,35 | 2 533 800,65 |
| Шатрова с. Землянск от км 0+000 до км 0+585 | 1 645 583,00 | 7 569,68 | 1 638 013,32 |
| Центральная с. Серебрянка от км 2+610 до км 3+510 | 2 531 047,00 | 10 721,84 | 2 520 325,16 |
| Итого | 7368963 | 32976,26 | 7335986,74 |

Расходы бюджета Землянского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидий из областного бюджета на 2023 год»

| Наименование мероприятий | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет(прогнозные данные) |
| Ул.Жукова с. Землянск от км 0+000 до км 0+395 | 906718,02 | 46242,62 | 860475,4 |
| Набережная с.Малая Покровка от км 0+000 до км 1+400 | 3212521,44 | 163838,59 | 3048682,85 |
| Солдатскаяс. Землянск от км 0+280 до км 1+660 | 747402,64 | 38117,53 | 709285,11 |
| Ул.Головище с.Головище км 0+000-км 1+160 | 2281545,98 | 114077,3 | 2167468,68 |
| Итого | 7148188,08 | 362276,04 | 6785912,04 |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Землянского сельского поселения.

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении 2,3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период. (Приложение 4).

| Приложение 1 к муниципальной программе Расходы Землянского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Землянского сельского поселения (далее - ГРБС) | Расходы бюджета Землянского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» | всего: | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Землянского сельского поселения | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
| Подпрограмма1 | Развитие дорожного хозяйства | всего: | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Землянского сельского поселения | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего: | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Землянского сельского поселения | 8982,6 | 13526,75 | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Землянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Землянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Землянского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 (первый год реализации) |  | 2021 (второй год реализации) |  | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2019 годы» |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8982,6 |  | 13526,75 |  | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 4209,6 |  | 8954,75 |  | 6901,7 | 13687,6 | 4819,7 | 4819,7 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4773 |  | 4572 |  | 5364,5 | 7912,99 | 5826 | 6509 |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 | Развитие дорожного хозяйства |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 8982,6 |  | 13526,75 |  | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 4209,6 |  | 8954,75 |  | 6901,7 | 13687,6 | 4819,7 | 4819,7 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4773 |  | 4572 |  | 5364,5 | 7912,99 | 5826 | 6509 |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | всего, в том числе: |  |  | 4209,6 |  | 13526,75 |  | 12266,2 | 21600,59 | 10645,7 | 11328,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 4209,6 |  | 8954,75 |  | 6901,7 | 13687,6 | 4819,7 | 4819,7 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4773 |  | 4572 |  | 5364,5 | 7912,99 | 5826 | 6509 |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Землянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 117,07 | 117,07 | 118 | 118 | 118 | 118,5 | 119 | 120 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 86,1 | 85 | 85 |
| 3 | Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количества рейсов по расписанию. | рейсов | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района

________________А.А. Псарев

01.08.2023 года

Акт

от 01.08.2023 года

Обнародования постановления администрации Землянского сельского поселения от 01.08.2023 г. № 77 «О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»»

село Землянск

Мы, нижеподписавшиеся:

Казакова Валентина Алексеевна – главный специалист администрации Землянского сельского поселения, Аринчина Светлана Александровна – главный специалист администрации Землянского сельского поселения, Веретенникова Юлия Вячеславовна – старший инспектор администрации Землянского сельского поселения, составили настоящий акт о том, что 01.08.2023 года на стендах:

1) Воронежская область, Семилукский район, село Землянск, переулок Колодезный, 4 – здание администрации Землянского сельского поселения;

2) Воронежская область, Семилукский район, село Землянск, площадь Леженина,10 – здание Землянского Дома культуры;

3) Воронежская область, Семилукский район, село Малая Верейка, улица Лепендина, 2 – здание Маловерейского сельского Дома культуры;

4) Воронежская область, Семилукский район, село Казинка, улица Центральная, 80 – здание почтовой связи село Казинка;

5) Воронежская область, Семилукский район, село Малая Покровка, улица Набережная, 58-з – здание почтовой связи село Малая Покровка

в целях доведения до сведения граждан была размещена копия постановления администрации Землянского сельского поселения от 01.08.2023 г. № 77 «О внесении изменений в постановление администрации Землянского сельского поселения от 10.12.2019г №101 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»».

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится вместе с первым экземпляром обнародованного правового акта.

Подписи: ________________ Казакова В.А.

________________ Аринчина С.А.

________________ Веретенникова Ю.В